خطة تطوير Point Market

من النسخة 1.0 إلى 3.0

خارطة طريق شاملة لتحسين وتطوير نظام Point Market

جعله أقوى وأذكى وأسرع

# المرحلة 1: التحسينات الأساسية (الشهر 1-2)

1️⃣ API Integration

• بناء REST API للتواصل مع Zoho

• تصدير البيانات بسهولة

• استيراد البيانات من Zoho

• مزامنة آمنة للمعلومات

2️⃣ نسخ احتياطية ذكية

• نسخ احتياطية تلقائية يومية

• استعادة البيانات بخطوة واحدة

• تشفير النسخ الاحتياطية

• تخزين محلي وسحابي اختياري

3️⃣ تحسينات الأداء

• تحسين سرعة التطبيق (أسرع 50%)

• تقليل استهلاك الذاكرة

• تحسين استجابة الواجهة

• دعم أجهزة قديمة

4️⃣ ميزات الأمان

• تشفير البيانات المحلية

• سجلات التدقيق (Audit Logs)

• تتبع من غيّر أي معلومة

• قفل الحساب بعد محاولات فاشلة

# المرحلة 2: الميزات الذكية (الشهر 3-4)

1️⃣ تنبيهات ذكية محلية

• تنبيهات عند نقص المخزون

• تنبيهات المبيعات المنخفضة

• تنبيهات الأخطاء والشذوذ

• إشعارات فورية على الهاتف

2️⃣ توصيات المخزون الذكية

• اقتراح كميات الشراء

• تنبؤات بسيطة للطلب

• اكتشاف المنتجات البطيئة

• اكتشاف المنتجات الحارة (الرائجة)

3️⃣ تقارير محسّنة

• رسوم بيانية أفضل وأسرع

• تقارير مقارنة بين الفروع

• تقارير الترند والاتجاهات

• تقارير مخصصة (حسب اختيار المستخدم)

4️⃣ إدارة متقدمة للمخزون

• تتبع الرقم التسلسلي للمنتجات

• تاريخ انتهاء الصلاحية

• إدارة الدفعات (Batches)

• تتبع تكاليف الشحن

# المرحلة 3: التوسع والتحديثات (الشهر 5-6)

1️⃣ تطبيق جوال محسّن

• تطبيق Android أصلي

• تطبيق iOS أصلي

• مزامنة فورية مع الويب

• عمل كامل بدون إنترنت

2️⃣ إدارة الموردين

• قاعدة بيانات الموردين

• تتبع أسعار الشراء

• أوقات التسليم

• إنشاء طلبيات شراء

3️⃣ إدارة الموظفين

• قاعدة بيانات الموظفين

• تتبع ساعات العمل

• حسابات الرواتب البسيطة

• التقييمات والأداء

4️⃣ إدارة العملاء

• قاعدة بيانات العملاء

• رصيد العملاء والديون

• سجل المشتريات

• العروض والخصومات المخصصة

# المرحلة 4: التطورات المتقدمة (الشهر 7+)

1️⃣ التكامل مع Zoho

• مزامنة تلقائية للبيانات

• إرسال التنبيهات من Zoho

• استقبال التوصيات من Zoho

• تقارير مجمعة

2️⃣ ذكاء اصطناعي محلي

• توقع الطلب (Demand Forecasting)

• اكتشاف الشذوذ (Anomaly Detection)

• توصيات الأسعار

• تحليل السلوك

3️⃣ ميزات الدفع

• دعم بطاقات الائتمان

• محافظ رقمية

• تحويلات مصرفية

• تتبع الدفعات

4️⃣ ميزات البيع الإضافية

• نقاط البيع الإضافية (POS مقدم)

• باركود وQR Code

• قسائم وكوبونات

• البيع بالجملة والتجزئة

# مقارنة النسخات

| الميزة | النسخة 1.0 (الآن) | النسخة 2.0 (3 أشهر) | النسخة 3.0 (6+ أشهر) |
| --- | --- | --- | --- |
| المبيعات والمخزون | ✓ | ✓ | ✓ (متقدم) |
| التقارير | ✓ أساسي | ✓ محسّن | ✓ متقدم |
| التنبيهات | تدويني | ✓ ذكي | ✓ ذكي + AI |
| التطبيق الجوال | ويب فقط | ويب محسّن | ✓ Android/iOS |
| الموردين | ❌ | ✓ | ✓ متطور |
| الموظفين | ❌ | ✓ أساسي | ✓ متقدم |
| العملاء | ❌ | ✓ | ✓ CRM |
| AI محلي | ❌ | ❌ | ✓ |
| Zoho Integration | ❌ | ✓ | ✓ كامل |

# أولويات التطوير

الأسبوع 1-2: أساسيات

1. API للتواصل مع Zoho

2. نسخ احتياطية تلقائية

3. تحسينات الأداء

الأسبوع 3-4: ذكاء

1. تنبيهات ذكية

2. توصيات المخزون

3. تقارير محسّنة

الأسبوع 5-8: توسع

1. إدارة الموردين

2. إدارة الموظفين

3. تطبيق جوال

الأسبوع 9+: متقدم

1. AI محلي

2. مزامنة Zoho

3. ميزات الدفع

# المكاسب المتوقعة

بعد المرحلة 1 (الشهر 2)

✓ نظام أسرع 50%

✓ أمان أعلى

✓ تكامل مع Zoho

بعد المرحلة 2 (الشهر 4)

✓ تنبيهات ذكية

✓ توصيات المخزون

✓ توفير 5-10% من تكاليف المخزون

بعد المرحلة 3 (الشهر 6)

✓ تطبيق جوال احترافي

✓ إدارة شاملة للموردين والموظفين

✓ توفير 10-15% من التكاليف

بعد المرحلة 4 (الشهر 12)

✓ AI ذكي محلي

✓ تكامل كامل مع Zoho

✓ توفير 20-30% من التكاليف

✓ زيادة الأرباح 30-50%

# الموارد المطلوبة

الفريق

• 1 مطور Backend (أساسي)

• 1 مطور Frontend (أساسي)

• 1 مطور Mobile (بعد الشهر 3)

• 1 Data Scientist (من الشهر 7)

• QA والاختبار

التقنيات

• Backend: Python/Node.js

• Frontend: React/Vue

• Mobile: React Native/Flutter

• Database: PostgreSQL

• AI: TensorFlow/PyTorch

التكاليف المتوقعة

• الفريق: 30-50 ألف ريال/شهر

• الخوادم والبنية: 5-10 ألف ريال/شهر

• الأدوات والخدمات: 5 ألف ريال/شهر

• الإجمالي سنوي: 500-800 ألف ريال

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

من نظام بسيط إلى منصة قوية متطورة 🚀